**2021-03-04**

**Heap 小组第一次会议记录**

会议时间：2021.03.04

会议地点：费彝民楼七楼

参会人员：车一晗、黄婉红、纳思彧、王博

会议记录：车一晗

会议准备：

1. 对给出的两个项目进行了解和评估，完成项目选题
2. 组内粗分工（大方向分为前端和后端，其余包括文档的编写等）
3. 明确需要提交的文档的种类和要求（项目启动文档、需求规格说明书、测试文档、项目设计文档、计划文档）

会议内容：

1. 在具体分析了两个项目的实际内容和技术难度后，结合组员自身能力，小组一致同意选择项目二，即知识图谱
2. 对组内进行了分工，在自（zu）由（zhang）选（qiang）择（zhi）后，由王博、纳思彧负责后端，车一晗和黄婉红负责前端部分。
3. 明确首先编写项目启动文档、需求规格说明书、项目设计文档和迭代一项目计划文档，由车一晗写好文档框架后再具体分配任务。在迭代一的代码完成之后，再编写测试文档和迭代一计划执行文档。
4. 明确代码部分知识图谱可视化的实现采用 ECharts，前后端分离开发。前端采用 Vue，后端采用 Spring 框架搭建 Maven 项目。可能采用 SpringCloud 微服务架构。持久层选择 MyBatisPlus，使用 MySQL 数据库存储数据。
5. 计划在 3 月 10 日之前完成文档的编写和代码框架的建立